PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO PRIE VEIVERIŲ G., KAUNE

STATYBOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kauno miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188764867, adresas: Laisvės al. 96, 44251 Kaunas (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti pėsčiųjų ir dviračių tako prie Veiverių g. statybos darbus  vadovaujantis UAB „Panevėžio keliai“ parengtu techniniu projektu „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“ I etapas ir III etapas.

Šis pirkimas į dalis neskirstomas.

3. Perkamų darbų savybės nustatytos parengtame bei patvirtintame techniniame projekte. Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus techninėje dokumentacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai.

4. Pirkimo objekto pavadinimas – Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Veiverių g., Kaune statybos darbų pirkimas.

5. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 45233162-2 (dviračių takų statybos darbai), 45233161-5 (pėsčiųjų tako statybos darbai),  papildomi: 71320000-7 (inžinerinio projektavimo paslaugos) – darbo projektas; 71351810-4 (topografinės paslaugos); – 45316100-6 (lauko apšvietimo įrenginių montavimas). Pagrindiniai pirkimo objekto duomenys: statytojas – Kauno miesto savivaldybės administracija; statinys – pėsčiųjų ir dviračių takas; statybos darbų rūšis – nauja statyba, statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

6. Perkamų darbų apibūdinimas:

6.1. Darbo projekto parengimas (toliau – Darbo projektas), pagal AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą ir kitų inžinerinių paslaugų (tokių kaip topografinės nuotraukos, kadastrinės bylos) atlikimas. Parengtą Darbo projektą suderinti su Užsakovu ir statinio techniniu prižiūrėtoju pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2. Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Veiverių g. įrengimas. Statybos darbus vykdyti pagal AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“:  I etapas – Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr.; III etapas - Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Europos pr. iki Kauno r. ribos

6.3. Apšvietimo tinklų prie pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos rekonstrukcija. Rekonstrukcijos darbus vykdyti pagal                   AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: I etapas - Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. „Elektrotechnikos. Apšvietimo rekonstravimas. III tomas“ ir                           III etapas - Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Europos pr. iki Kauno r. ribos „Elektrotechnikos. Apšvietimo rekonstravimas. III tomas“

8. Darbų pradžia –  statybos darbų pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Darbų baigimo laikas – per 12 mėnesių nuo Darbo pradžios datos. Darbų baigimo laiko pratęsimas galimas 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 3 mėn.

PRIDEDAMA:

1. Techninis projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: I etapas. Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. (4 tomai);

2. Techninis projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: III etapas. Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. (4 tomai);

3. Darbų kiekių žiniaraščiai:

3.1. I etapas. Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr.

3.1.1. Statinys „Dviračių ir pėsčiųjų takas“, 4 lapai;

3.1.2 Statinys  „Veiverių gatvės apšvietimo rekonstravimas (I etapas)“, 3 lapai;

3.2. III etapas. Veiverių gatvės kairioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr.

3.2.1 Statinys „Dviračių ir pėsčiųjų takas“, 4 lapai

3.1.2 Statinys  „Veiverių gatvės apšvietimo rekonstravimas (III etapas)“, 3 lapai;

Techninę specifikacija parengė                                    Inga Bendokienė

Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė

Techninę specifikaciją suderino                                  Aloyzas Pakalniškis

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas