PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 2 d.

sprendimu Nr. T-4

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 578979 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 296340 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 279144 |
| 1.4. | Delspinigiai Savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 65 |
| 1.5. | Palūkanos Savivaldybės aplinkos apsaugos fondui | 10 |
| 1.6. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) | 1154538 |
| 1.7. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.8. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 0 |
| 1.9. | Iš viso (1.7 + 1.8) | 0 |
| 1.10. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.6 + 1.9) | 1154538 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.11. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 230907 |
| 1.12. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 52188 |
| 1.13. | Iš viso (1.11 + 1.12) | 283095 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.14. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 923631 |
| 1.15. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 332188 |
| 1.16. | Iš viso (1.14 + 1.15) | 1255819 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | 0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | 0 |
|  | Iš viso  | 0 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 140679 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |
| 4.1.1. | Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimas iš gatvių, gatvių plovimas ir (ar) laistymas) | Įgyvendinant Kauno miesto oro kokybės valdymo programą, pagal Aplinkos apsaugos skyriaus raštiškus užsakymus 2020 m. balandžio–rugsėjo mėnesiais kalcio druskos tirpalu buvo laistoma Kauno miesto gatvių žvyruota danga. 2020 m. druskuotu vandeniu buvo laistoma 95 proc. visų gatvių su žvyruota danga. Minėtas paslaugas teikė UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018-12-28 sutartį Nr. SR-1025 | 187434 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių naikinimas | UAB „Ecoservice projektai“, vadovaudamasi 2020-03-19 Sosnovskio barščių naikinimo paslaugų sutartimis Nr. SR1-111, Nr. SR1-110, SR1-109, suteikė invazinio augalo Sosnovskio barščių naikinimo paslaugas 220 ha plote. Augalai vegetacijos metu buvo 3 kartus nušienauti ir 3 kartus purškiami herbicidais. Paslaugos teiktos laikotarpiu nuo birželio 10 d. iki spalio 31 d.  | 65879 |
| 4.1.3. | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas | Paslaugas teikė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras pagal 2019-10-28 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-773 ir 2020-10-16 sutarties pratęsimą Nr. SR1-466. 2020 m. Kauno miesto gyventojai į Lapių regioninį sąvartyną utilizuoti pristatė 410 tonas asbesto turinčių gaminių atliekų. Paslaugos buvo teikiamos ištisus metus | 47342 |
| 4.1.4. | Kauno miesto želdiniuose nakvojančių varninių paukščių gausos reguliavimas | Vykdomi kovų baidymo darbai garsinėmis ir ultragarsinėmis elektroninėmis priemonėmis Laisvės al. Darbus vykdo UAB „Kauno švara“. Tuščių lizdų ardymo darbus atlieka UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Darbai ir apmokėjimas už atliktus darbus persikelia į 2021 m.  | 0 |
| 4.1.5. | Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų dokumentacijos parengimas | Dėl užsitęsusių derinimų ir viešųjų pirkimų procedūrų dokumentacijos Aukštųjų Šančių ąžuolyno sutvarkymo projekto sprendinių integravimas į Kauno miesto vidinės miškotvarkos projektą persikelia į 2021 m.  | 0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |
| 4.2.1. | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo darbų techninė priežiūra, projekto ekspertizės paslaugos, planavimo ir kitos dokumentacijos rengimas | Atlikta projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių (pusiau požeminių ir antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių) projekto ekspertizė. Paslaugas teikė UAB „Pastatų konstrukcijos“. (2020-11-04 sutartis Nr. SR-817, 2020-11-16 atliktų paslaugų perdavimo priėmimo aktas Nr. 36-3-300). Atlikta projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių Kauno mieste supaprastinto statyba“ ekspertizė. Paslaugas teikė UAB „Statybos ekspertų biuras“ (2020-11-06 sutartis Nr. SR-825, 2020-12-14 atliktų paslaugų perdavimo priėmimo aktas Nr. 36-3-333) | 1755 |
| 4.2.2. | Komunalinių atliekų surinkimo sistemos įgyvendinimas (prekių, paslaugų ir darbų pirkimas) | 2020-04-06 raštu Nr. 36-9-80 „Dėl viešojo pirkimo organizavimo“ buvo pradėtos procedūros. Pirkimas apskųstas teismui ir nutrauktas. Siekiant sukurti bendrą komunalinių atliekų tvarkymo ir paslaugos teikimo kontrolės sistemą, Administracijos direktoriaus 2020-09-15 įsakymu Nr. A-2920 UAB „Kauno švara“ įgaliota atlikti atliekų konteinerių tūrio matavimo daviklių prekių tarptautinio vertės pirkimo atviro konkurso būdu procedūras. Priemonės įgyvendinimas perkeltas į 2021 m. | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |
|  | Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas | 2020 m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuoti ir sutvarkyti 27 nelegalūs sąvartynai. Sąvartynus likvidavo UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018-12-28 sutartį Nr. SR-1025 | 16560 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |
| 4.4.1. | Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos) kokybės stebėsena | 2020 metais vykdyta detalių NO2 tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu, Kauno miesto maudyklų ir paviršinių vandens telkinių stebėsena. Detalių NO2 tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugas teikė UAB „Darnaus vystymosi institutas“ pagal 2019-04-18 sutartį Nr. SR-297 ir 2020-04-17 sutarties pratęsimą Nr. SR1-155. Kauno miesto aplinkos stebėsenos rezultatai pateikti ataskaitose.Paviršinio vandens ir maudyklų vandens kokybės tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pagal 2019-05-31 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-390 ir 2020-05-22 paslaugų teikimo sutarties pratęsimą Nr. SR1-155. Paviršinio ir maudyklų vandens stebėsenos rezultatai yra pateikti 2020 m. ataskaitoje. Taip pat vykdyti smėlio parazitologiniai tyrimai. Paslaugas teikė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pagal 2018-04-09 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-0217 ir paslaugų teikimo sutarties pratęsimą 2020-04-08 Nr. SR1-143. Visos ataskaitos viešai skelbiamos <http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga> | 15140 |
| 4.4.2. | Užterštų dirvožemio teritorijų valymo darbai | Perkeliama į 2021 m., bus organizuojamas viešųjų pirkimų konkursas | 0 |
| 4.5. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės |  |
| 4.5.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas | 2020 m. inventorizuota 440 žemės sklypų, saugotiniems priskirta 3390 medžių. Želdynų ir želdinių inventorizacija atlikta pagal 2019-07-29 paslaugų teikimo sutartį Nr. 546 ir 2020-07-24susitarimą dėl sutarties Nr. SR-546 pratęsimo Nr. SR1-339. Paslaugų teikėjas UAB „Želdynų vizija“. 2020-02-27 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 3, 2020-04-30 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 4, 2020-07-29 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 5, 2020-11-06 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 6, 2020-12-16 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 7. Paslaugų suteikta už 9710,25 Eur. 2020 m. atlikta Kovo 11-osios parko želdinių inventorizacija. Paslaugas teikė valstybės įmonė Valstybės žemės fondas pagal 2020-05-04 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-2072. 2020-12-07 paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 36-3-330, suteiktų paslaugų vertė – 1887,60 Eur. Prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (Radastų g. 2) ąžuolyno teritorijoje augantiems šešiems avarinės būklės ąžuolams 2020-08-10 atlikta dendrologinė ekspertizė Nr. 20-46K-01 pagal 2020-07-23 žodinę sutartį Nr. SUT-1753/20 su UAB „Želdynų vizija“. 2020-09-28 suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 36-3-244, suteiktų paslaugų vertė – 399,30 Eur | 11997 |
| 4.5.2. | Želdinių įsigijimas, priežiūra ir tvarkymas | Želdinių priežiūrą ir tvarkymą (50 000 medžių ir krūmų) Kauno mieste vykdė UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pagal sutartis: 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Vilijampolės, Šilainių ir Eigulių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0275, 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Centro, Žaliakalnio, Gričiupio, Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0276, 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Aleksoto, Panemunės ir Šančių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0277. Paslaugos teiktos 2020-01-02–2020-12-31. Pagal su UAB „Frezijų puokštė“ 2020 m. gegužės 15 d. sudarytas lapuočių medžių sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-305 ir dekoratyvinių vaismedžių, spygliuočių medžių ir krūmų sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-306 2020 m. buvo įsigyta ir pasodinta 824 vnt. medžių sodinukų. Įgyvendinant Kauno miesto kaštonų apsaugos 2016–2020 metų programą pagal 2018-05-11 feromoninių gaudyklių kaštoninei keršajai kandelei naikinti sutartį su UAB „Biopolis“ Nr. SR-0290 ant 103 kaštonų, augančių reprezentacinėse vietose, buvo pakabintos feromoninės gaudyklės kaštoninei keršajai kandelei naikinti. Pasibaigus kaštonų vegetacijai netinkamos gaudyklės utilizuotos. Sezono metu gaudyklių lipnūs įdėklai su feromonais buvo keičiami 7 kartus. Paslaugos teiktos nuo gegužės 29 d. iki gruodžio 7 d.Prekių priėmimo-perdavimo aktai: 2020-05-29 Nr. 36-3-127 ir 2020 -12-07 Nr. 36-3-326. Kauno miesto kaštonų apsaugos stebėsenos 2020 metų ataskaita skelbiama [http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga](http://www.kaunas.lt/%20%20%20aplinkos-apsauga) (už prekes sumokėta 9164,5 Eur). UAB „Kauno švara“ pagal 2018-12-28 sutartį Nr. SR-1025 rugsėjo–gruodžio mėnesiais išvežė ir utilizavo 870 kub. m kaštonų lapų. Suteiktų paslaugų aktai: 2020-11-09 Nr. 36-3-291,2020-12-07 Nr. 36-3-327,2020-01- 07 Nr. 36-3-01(už lapų surinkimą ir utilizavimą sumokėta 9516,4 Eur).Buvo naikinami invaziniai augalai – uosialapiai klevai BAST Kauno ąžuolyne pagal gamtotvarkos planą. Nudžiovinta ir pašalinta 10 medžių. Darbus pagal sutartį SUT-930/19 atliko MB „Bebriukai“. Darbai užbaigti 2020 m. gruodžio mėn. Darbų aktas 2020-12-07 Nr. 36-3-325. (už darbus sumokėta 847,00 Eur).Pavojų keliančių medžių Kauno m. genėjimo arboristiniai darbai vykdomi Ąžuolyne (greta Radastų g. 2). Gruodžio mėn. pradėti 6 ąžuolų sutvarkymo darbai pagal 2020-11-12 sutarti Nr. SR-828. Darbus vykdo MB „Bebriukai“ (4997,30 Eur su PVM). Želdinių ir želdynų stebėsena (monitoringas) buvo vykdoma visus metus. Paslaugos teiktos vadovaujantis 2018-07-19 Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos vykdymo paslaugų teikimo sutartimi Nr. SR-0483. Stebėsenos rezultatai yra pateikti atskaitoje. Paslaugų teikėjas – Vytauto Didžiojo universitetas. 2020-11-13 Kauno miesto želdynų ir želdinių 2020 m. stebėsenos rezultatų paslaugų (ataskaitos) paslaugų priėmimo–perdavimo aktas Nr. 36-3-298. Visos ataskaitos viešai skelbiamos <http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga>. Paslaugų suteikta už 3799,40 Eur | 178462 |
| 4.5.3. | Kauno miesto miškų priežiūros ir tvarkymo reikmėms  | Miškotvarkos projektą (673,95 ha Kauno miesto miškų ploto) įgyvendino UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pagal su Kauno miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis: 2018-05-08 J. Basanavičiaus miško parko (Panemunės šilo) priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0279, 2018-05-08 Lampėdžių miško parko, Ąžuolyno, Aukštųjų Šančių ąžuolyno ir Pažaislio miško parko priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. SR-0280.Paslaugos teiktos 2020-01-02–2020-12-31 | 73713 |
| 4.5.4. | Dokumentacijos, reikalingos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kt. priemonėms įgyvendinti, parengimas | Parengta Kauno ąžuolyno parko kitos paskirties inžinierinių statinių techniniame projekte ir gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų gamtotvarkos plane numatytų miško ūkinių priemonių detalizacija. 2020-01-06 sutartis Nr. SR-4. 2020-03-23 paslaugų perdavimo–priėmimo aktas Nr. 36-3-77 (sumokėta 3500 Eur su PVM) | 3500 |
|  | Iš viso | 601782 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.9–2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.13–3) | 142417 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.16–4) | 654037 |
| 5.4. | Iš viso  | 796454 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_