PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2024 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T- 15

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 1432077 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 306398 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 167714 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 4986 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 1911175 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 1911175 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 382235 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 235154 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 617389 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 1528940 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 905038 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 2433978 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  | 0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 0 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 299397 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  | 616701 |
| 4.1.1. | Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (žvyruotų gatvių laistymas druskuotu vandeniu) | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018 m. gruodžio 28 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1025. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. balandžio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinant Kauno miesto oro kokybės valdymo programos 2023 m. priemonių planą, pagal Aplinkos apsaugos skyriaus raštiškus užsakymus kalcio druskos tirpalu buvo laistoma 95 proc. Kauno žvyrkelių (gatvių su žvyruota danga). Šiltuoju metų laiku žvyruotos gatvės laistomos kiekvieną mėnesį, laistomas plotas – 400000 kv. m | 449758 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių naikinimas | Priemonės vykdytojas UAB „2MP“. Paslaugos teiktos pagal tris Sosnovskio barščių naikinimo paslaugų sutartis: 2022 m. liepos 7 d., Nr. SR-398, 2022 m. liepos 7 d., Nr. SR-399, 2022 m. liepos 7 d., Nr. SR-400. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. balandžio 25 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. rugsėjo 30 d. Invazinis augalas Sosnovskio barštis naikintas 144,6 ha plote. Augalai 2 kartus purkšti herbicidais ir nušienauti. Teritorijose, kuriose herbicidų naudoti negalima, Sosnovskio barščiai buvo nušienauti | 58806 |
| 4.1.4. | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas | Priemonės vykdytojas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. spalio 28 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-636 ir 2023 m. spalio 16 d. susitarimą dėl paslaugų sutarties termino pratęsimo Nr. SR1-361. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 15 d. Priemonės tikslas – sudaryti galimybes Kauno miesto gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinčių gaminių atliekas į Lapių regioninį sąvartyną. Utilizuota 217 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų. Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. rugsėjo 29 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-567. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. rugsėjo 29 d. Priemonės tikslas – surinkti asbesto turinčių gaminių atliekas iš Kauno miesto savivaldybės gyventojų apvažiavimo būdu ir nuvežti jas į sąvartyną. Lapių regioniniame sąvartyne utilizuota 239 tonos asbesto turinčių gaminių atliekų | 46137 |
| 4.1.5. | Kauno miesto oro kokybės valdymo 2023–2025 m. programos parengimas | Priemonės vykdytojas – SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. sausio 17 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-19. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 17 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. liepos 17 d. Priemonės tikslas – parengti 2023–2025 metų Kauno miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos priemonių planą. Parengta programa suderinta su atsakingomis institucijomis ir 2023 m. spalio 17 d. patvirtinta Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-464 | 62000 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  | 253573 |
| 4.2.1. | Individualių rūšiavimo konteinerių įsigijimas | Priemonės vykdytojas – UAB „RB Baltic“. Prekės pirktos pagal 2023 m. sausio 2 d. antrinių žaliavų surinkimo konteinerių pirkimo sutartį Nr. SR-1. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 15 d. Įsigyta 5000 vnt. 120 litrų talpos ir 5000 vnt. 240 litrų talpos antrinių žaliavų surinkimo konteinerių | 136881 |
| 4.2.2 | Tekstilės surinkimo konteinerių įsigijimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Taiklu“. Prekės pirktos pagal 2023 m. kovo 28 d. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių pirkimo sutartį Nr. SR-204. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. kovo 28 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 15. Įsigyta 500 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių ir jais papildyta Savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo sistema | 48551 |
| 4.2.5. | Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas (projektavimas, ekspertizė, dokumentacijos parengimas, rangos darbai, techninė priežiūra, tyrimai) | Priemonės vykdytojas – UAB „Synergy Solutions“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. balandžio 28 d. pirkimo sutartį CPO201510 SR-246. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022 m. balandžio 28 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. sausio 5 d. Teiktos kitos paskirties inžinerinių statinių (pusiau požeminių ir antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių) Kauno mieste projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Priemonės vykdytojas – UAB „Eurointegracijos projektai“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. gruodžio 29 d. pirkimo sutartį Nr. SR-743. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022 m. gruodžio 29 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. balandžio 29 d. Parengta galimybių studija, kuria siekiama įvertinti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo ir jų vežimo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų ir susijusių infrastuktūros įrengimo, priežiūros, plėtros paslaugų teikimo alternatyvas, užtikrinant šių būtinųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą. Priemonės vykdytojas – UAB „Darbasta“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gegužės 25 d. pirkimo sutartį CPO257005 SR-307. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. gegužės 25 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. birželio 12 d. Teiktos supaprastinto projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio (pusiau požeminės konteinerių aikštelės) Ukmergės g., Kaune statybos projekto“ bendrosios ekspertizės paslaugos. Priemonės vykdytojas – MB „2 passibus anteire“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. pirkimo sutartį CPO179563 SR-657. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 31 d. Teiktos kitos paskirties inžinerinių statinių (pusiau požeminių konteinerių aikštelių) Kauno mieste statybos darbų techninės priežiūros paslaugos. Priemonės vykdytojas – UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. rugsėjo 3 d. atliekų konteinerių tūrio matavimo daviklių, duomenų surinkimo ir daviklių valdymo informacinės sistemos aptarnavimo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SR-645 (Susitarimas 2022 m. lapkričio 21 d. dėl sutarties pratęsimo Nr. SR1-423). Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. rugsėjo 2 d. Įsigyti ir į pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius sumontuoti 132 tūrio davikliai su konfigūravimo informacine sistema (programa). Priemonės vykdytojas – UAB „Eurointegracijos projektai“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. rugpjūčio 21 d. pirkimo sutartį Nr. SR-456. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. rugpjūčio 21 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 21 d. Parengta galimybių studija, kuria siekiama įvertinti komunalinių atliekų tvarkymo, apimant komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą Kauno m. savivaldybės teritorijoje paslaugų ir susijusių infrastuktūros įrengimo, priežiūros, plėtros paslaugų teikimo alternatyvas, užtikrinant šių būtinųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą | 68141 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  | 14544 |
| 4.3.1. | Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018 m. gruodžio 28 d. Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1025 (2022 m. rugsėjo 30 d. susitarimas Nr. SR1-359). Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 28 d. 2023 m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuoti ir sutvarkyti 17 nelegalių sąvartynų: Aleksoto seniūnijoje sutvarkyta 68 m³ bešeimininkių atliekų; Gričiupio seniūnijoje – 26 m³ bešeimininkių atliekų; Petrašiūnų seniūnijoje – 19 m³ bešeimininkių atliekų; Šančių seniūnijoje – 40 m³ bešeimininkių atliekų; Šilainių seniūnijoje – 131 m³ bešeimininkių atliekų; Vilijampolės seniūnijoje – 8 m³ bešeimininkių atliekų; Panemunės seniūnijoje – 5 m³ bešeimininkių atliekų; Dainavos seniūnijoje – 5 m³ bešeimininkių atliekų | 14476 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų surinkimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. rugpjūčio 18 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-495. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 28 d. Per 2023 m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuota ir sutvarkyta 20,15 tonų naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja | 68 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  | 74621 |
| 4.4.1. | Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos) kokybės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Dicto Citius“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. balandžio 4 d. Aplinkos oro kokybės matavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-212. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. gegužės 4 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 16 d. Paslaugų teikėjas, Kauno mieste (20 vietų) vykdė aplinkos oro kokybės matavimo tyrimus išmaniais, mobiliais, autonomiškai veikiančiais matavimo prietaisais (matavimai kiekvienoje vietoje vykdyti 7 dienas per savaitę, ne rečiau kaip kas 1 valandą, t. y. ne mažiau kaip 24 kartus per parą). Matuojami teršalai: anglies monoksidas (CO); azoto dioksidas (NO2); ozonas (O3); sieros dioksidas (SO2); kietosios dalelės (KD2,5); kietosios daleles (KD10). Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. rugsėjo 29 d. detalių azoto dioksido tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugų teikimo sutartį ir 2023 m. rugsėjo 13 d. susitarimą Nr. SR1-325. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 5 d. Kauno mieste 33 tyrimų taškuose 4 kartus per metus atlikti detalūs azoto dioksido tyrimai aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal Kauno miesto maudyklų ir paviršinio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį 2022 m. birželio 6 d. Nr. SR-336 ir 2023 m. gegužės 29 d. susitarimą Nr. SR1-219. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 6 d. Maudyklų vandens kokybės stebėjimai Kauno mieste atlikti keturiose oficialiai įteisintose maudyklose ir vienoje maudymvietėje, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tiriami mikrobiologiniai vandens parametrai (žarniniai enterokokai, žarninės lazdelės), melsvadumbliai. Paviršinis vanduo Kauno mieste tiriamas 20-yje tiriamųjų taškų 4 kartus per metus. Tiriami parametrai: nitritai (NO2-N), nitratai (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), bendrasis fosforas (Pb), fosfatai, biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7); ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2), skendinčios medžiagos, santykinis elektrinis laidumas (SEL), temperatūra ir pH. Taip pat žarninių enterokokų, žarninių lazdelių kiekiai. Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gegužės 17 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-294. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. gegužės 22 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022 m. rugsėjo 15 d. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos NH 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais maudymosi sezono metu oficialiai įteisintose Kauno miesto maudyklose atlikti vandens skaidrumo ir chlorofilo „a“ tyrimai. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, paslaugos teiktos pagal 2021 m. gegužės 7 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-296 ir 2023 m. gegužės 5d. susitarimą Nr. SR1-194. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. gegužės 26 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. rugsėjo 15 d. 5 kartus per metus, maudymosi sezono metu, oficialiai įteisintų maudyklose atlikti smėlio parazitologiniai tyrimai. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekometrija“. Paslaugos teiktos pagal Kauno miesto požeminio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį 2021 m. lapkričio 8 d. Nr. SR-773 ir 2022 m. lapkričio 8 d. susitarimą Nr. SR1-405. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 8 d. Požeminio vandens tyrimai atlikti 30-yje šulinių kartą per metus (rudenį). Tirti 4 mieste esantys šaltiniai, tyrimai imti 4 kartus per metus (po 1-ą kartą skirtingais metų laikais). Tirti kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai (temperatūra, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL), bendrosios cheminės analizės komponentai (bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4) ir sunkieji metalai (Pb, Ni, Cd). Visos ataskaitos viešai skelbiamos http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga | 74621 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  | 364015 |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, želdinių ekspertizė | Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynų vizija“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. sausio 7 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-11. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. kovo 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. spalio 31 d. Atlikta Naugardiškių ir Neries krantinės parkų, Sąjungos aikštės, skvero prie Krėvės pr. ir Pramonės pr., skvero prie Gailutės g. ir Vaidilos g. želdinių inventorizacija | 17485 |
| 4.6.2. | Miesto želdinių, želdynų ir žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, būklės gerinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. balandžio 26 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 29 d. Atlikti medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo, vėjavartų, vėjalaužų ir avarinių medžių šalinimo, kelmų rovimo, žaliųjų plotų priežiūros (šienavimo ir atžalų šalinimo) Kauno mieste darbai. Priemonės vykdytojas – UAB „Megaplantas“. Prekės įsigytos pagal 2023 m. gegužės 16 d. dekoratyvinių vaismedžių, spygliuočių medžių ir krūmų sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-290. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. rugsėjo 20 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 14 d. Įsigyta 125 rausvažiedės gudobelės ir 30 obels sodinukų | 201774 |
| 4.6.3. | Želdinių sanitarinės būklės gerinimas (arboristinė priežiūra, kenkėjų ir ligų prevencija) | Priemonės vykdytojas – UAB „Arboristas Renatas“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. liepos 14 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 384. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. liepos 20 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 13 d. Parengtas arboristinis vertinimas 18 senų ąžuolų ir 1 liepai. Arboristinėmis priemonėmis nugenėta 15 ąžuolų. Paslaugos teikėjas – UAB „Graderlitas“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. balandžio 21 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-253. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. gegužės 15 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. spalio 15 d. Prižiūrėti 96 kaštonai, (pakabintos lajinės ir taikytos kamieninės feromoninės gaudyklės). Per vegetacijos sezoną gaudyklių įdėklai su feromonais buvo keičiami 7 kartus. Pasibaigus sezonui gaudyklės buvo nuimtos ir išvežtos utilizuoti. Kaštonų apsaugos programos atskaita paskelbta Savivaldybės interneto tinklalapyje www.kaunas.lt/aplinka/krastovaizdis-ir-zeldiniai/ataskaita-2023-10-/ Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018 m. gruodžio 28 d. Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų plotų priežiūros sutartį Nr. SR-1025. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. spalio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 30 d. Surinkta ir utilizuoti išvežta 816 kub. m. kaštonų lapų | 31616 |
| 4.6.4. | Kauno miesto miškų priežiūra ir tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. balandžio 26 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 29 d. J. Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), Lampėdžių miško parke, Ąžuolyne, Aukštųjų Šančių ąžuolyne ir Pažaislio miško parke (666,4 ha plote) vykdyta bendroji miškų priežiūra ir apsauga, atlikti žolinės augmenijos šienavimo ir krūmų kirtimo, želdinių priežiūros (auklėjimo), medžių ir medynų genėjimo darbai bei sanitariniai miško ir kraštovaizdžio kirtimai | 22709 |
| 4.6.5. | Dokumentacijos, reikalingos saugomų teritorijų, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kt. priemonėms įgyvendinti, parengimas (vidinės miškotvarkos projekto rengimas, koregavimas, techninių projektų ir kitos dokumentacijos rengimas) | Priemonės vykdytojas – UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. lapkričio 15 d. pirkimo sutartį Nr. SR-666. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. vasario 5 d. Atlikta projekto „Kitų inžinerinių statinių skvere, Naujakurių g. 78B ir prieigose, Kaune, statyba“ bendroji ekspertizė. Priemonės vykdytojas – UAB „Plentprojektas“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutartį Nr. SR-794. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gegužės 31 d. Parengtas Kitų inžinerinių statinių skvere Naujakurių g. 78B, Kaune, ir prieigose statybos techninis darbo projektas. Priemonės vykdytojas – UAB „Maspro“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. balandžio 21 d. pirkimo sutartį Nr. SR-237. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. balandžio 3 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. liepos 27 d. Atlikti būtini projekto „Sąjungos aikštės (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2871-8672), Kaune, sutvarkymo: esamų inžinerinių statinių (unik. Nr. 4400-2336-0856) rekonstravimo ir naujų inžinerinių statinių (takų, aikštelių, lauko tualeto) statyba“ tyrimai. Priemonės vykdytojas – UAB „Miškotvarkos sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. liepos 13 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-543. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. spalio 2d. Parengtas Kauno Miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotų miškų (666,4 ha) vidinės miškotvarkos projektas 2023–2033 m. Priemonės vykdytojas – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. rugpjūčio 4 d. sutartį Nr. SR-424. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. rugpjūčio 10 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. spalio 26 d. Atlikti techniniam projektui „Girstupio parko (žemės sklypo unik. Nr. 4400-1624-5822), Kaune sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų, aikštelių) statyba“ būtini tyrimai. Priemonės vykdytojas – MB „INOUT.designstudio“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. gruodžio 22 d. sutartį Nr. SR-731. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. spalio 26 d. Parengti techninio projekto „Vijūkų skvero (žemės skl. Unik. Nr. 4400-4892-4025, Unik. Nr. 44004894-1891, unik. Nr. 4400-5473-4502), Kaune, sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų, aikštelių) statyba“ pasiūlymai, techninė užduotis, gautos specialiosios sąlygos. Priemonės vykdytojas – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal 2021 m. gruodžio 2 d. paslaugų teikimo sutartį SR-820. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. lapkričio 27 d. Parengti Vaišvydavos parko sutvarkymo projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas | 85470 |
| 4.6.6. | Želdynų ir želdinių būklės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynų vizija“. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. liepos 20 d. sutartį Nr. SR-430. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023 m. kovo 3 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023 m. gruodžio 4 d. Stebėsena vykdyta visus metus. Paimtų mėginių pradžia rugpjūčio 1 d., pabaiga – rugsėjo 30 d. Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės 2023 metais stebėsenos rezultatai ir rekomendacijos želdinių būklei gerinti paskelbtos Savivaldybės tinklalapyje: www.kaunas.lt/aplinka/aplinkos-oro-maudyklu-pozeminio-vandens-zeldiniu-stebesenos-tyrimai/2023-kaunas_stebesena_ataskaita/ | 4961 |
|  | Iš viso |  | 1323452 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 317992 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 1110524 |
| 5.4. | Iš viso | 1428516 |

______________________________