PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2025 m. vasario 18 d.

sprendimu Nr. T-9

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2024 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 1414514 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 191710 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 346709 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 559 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 1953492 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 1953492 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 390698 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 317992 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 708690 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 1562794 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 1110524 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 2673318 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  | 0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 0 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 414472 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  | 659928 |
| 4.1.1. | Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (žvyruotų gatvių laistymas druskuotu vandeniu) | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023-12-28 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-03-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-09-30. Įgyvendinant Kauno miesto oro kokybės valdymo programos 2024 m. priemonių planą, pagal Aplinkos apsaugos skyriaus raštiškus užsakymus, kalcio druskos tirpalu buvo laistoma 95 proc. Kauno žvyrkelių. Šiltuoju metų laiku žvyruotos gatvės laistomos kiekvieną mėnesį, laistomas plotas – 400000 kv. m | 500000 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių naikinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „2MP“. Paslaugos teiktos pagal 2022-07-04 Sosnovskio barščių naikinimo paslaugų sutartį Nr. SR-398, 2022-07-04 Sosnovskio barščių naikinimo paslaugų sutartį Nr. SR-399 ir 2022-07-04 Sosnovskio barščių naikinimo paslaugų sutartį Nr. SR-400. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-15. Sosnovskio barščiai naikinti 76,65 ha plote. Augalai purkšti herbicidais, šienauti ir iškasti rankiniu būdu | 69893 |
| 4.1.3. | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas | Priemonės vykdytojas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Paslaugos teiktos pagal 2022-10-28 paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-636. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-10-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-15. Priemonės tikslas – sudaryti galimybes Kauno miesto gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinčių gaminių atliekas į Lapių regioninį sąvartyną. Lapių regioniniame sąvartyne utilizuota 183,4 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų. Priemonės vykdytojas – UAB Kauno švara. Paslaugos teiktos pagal 2023-10-09 paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-539. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-01-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-19. Priemonės tikslas – asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Kauno miesto savivaldybės gyventojų apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugaus šalinimas. Lapių regioniniame sąvartyne utilizuota 251,3 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų. Iš viso 2024 m. surinkta ir utilizuota 434,7 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų | 90035 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  | 109128 |
| 4.2.1. | Maisto (virtuvės) atliekų konteinerių įsigijimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Isort“. Prekės pirktos pagal 2024-02-22 maisto (virtuvės) atliekų surinkimo konteinerių pirkimo sutartį Nr. SR-122. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-02-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-04-05. Įsigyta 1400 vnt. 240 l talpos maisto (virtuvės) atliekų surinkimo konteinerių | 109128 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  | 17856 |
| 4.3.1. | Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023-12-28 Kauno miesto viešųjų teritorijų valymo, tvarkymo ir priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-01-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-28. Vienuolikoje seniūnijų identifikuota ir sutvarkyta 18 nelegalių sąvartynų: Aleksoto seniūnijoje sutvarkyta 86 kub. m bešeimininkių atliekų, Gričiupio seniūnijoje – 17 kub. m bešeimininkių atliekų, Petrašiūnų seniūnijoje – 44 kub. m bešeimininkių atliekų, Šančių seniūnijoje – 20 kub. m bešeimininkių atliekų, Šilainių seniūnijoje – 6 kub. m bešeimininkių atliekų, Vilijampolės seniūnijoje – 10 kub. m bešeimininkių atliekų, Panemunės seniūnijoje – 15 kub. m bešeimininkių atliekų | 13267 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų surinkimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2024-04-12 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-222. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-12. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-28. Vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuota ir sutvarkyta 33,89 tonų naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja | 4589 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  | 74096 |
| 4.4.1. | Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos) kokybės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Dicto Citius“. Paslaugos teiktos pagal 2023-04 04 aplinkos oro kokybės matavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-212. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-01-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-08-09. 20-yje nustatytų matavimo vietų Kauno mieste vykdyti aplinkos oro kokybės matavimo tyrimai išmaniaisiais, mobiliaisiais, autonomiškai veikiančiais matavimo prietaisais. Matavimai kiekvienoje matavimo vietoje vykdyti 7 dienas per savaitę, 24 kartus per parą. Matuoti šie teršalai: anglies monoksidas (CO); azoto dioksidas (NO2); ozonas (O3); sieros dioksidas (SO2); kietosios dalelės (KD2,5); kietosios daleles (KD10). Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-09-29 detalių azoto dioksido tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugų teikimo sutartį. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-24. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-14. Kauno mieste 33 tyrimų taškuose 4 kartus per metus atlikti detalūs azoto dioksido tyrimai aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal 2022-06-06 Kauno miesto maudyklų ir paviršinio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-336. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-02-13. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-11-19. Maudyklų vandens kokybės stebėjimai atlikti keturiose oficialiai įteisintose maudyklose ir vienoje oficialiai neįteisintoje maudymvietėje, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai vykdyti du kartus per mėnesį viso maudymosi sezono metu, tirti mikrobiologiniai vandens parametrai (žarniniai enterokokai, žarninės lazdelės), melsvadumbliai. Paviršinis vanduo tirtas 20-yje taškų 4 kartus per metus. Tirti šie parametrai: nitritai (NO2-N), nitratai (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), bendrasis fosforas (Pb), fosfatai, biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7); ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2), skendinčios medžiagos, santykinis elektrinis laidumas (SEL), temperatūra ir pH, žarninių enterokokų, žarninių lazdelių kiekiai. Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2023-05-17 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-294. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-06. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos NH 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais maudymosi sezono metu oficialiai įteisintose maudyklose atliekami vandens skaidrumo ir chlorofilo „a“ tyrimai. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal 2024-05-07 Kauno miesto paplūdimių smėlio parazitologinių tyrimų paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-277. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-05-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 202-09-30. Maudymosi sezono metu vykdyti oficialiai įteisintų maudyklų smėlio parazitologiniai tyrimai. Priemonės vykdytojas – UAB „Geomina“. Paslaugos teiktos pagal 2024-01-16 Kauno miesto požeminio vandens stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-23. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-01-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-02. Požeminio vandens tyrimai atlikti 30-yje šulinių 1 kartą per metus (rudenį). Tirti 4 mieste esantys šaltiniai, tyrimai imti 4 kartus per metus. Tirti kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai (temperatūra, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL), bendrosios cheminės analizės komponentai (bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4) ir sunkieji metalai (Pb, Ni, Cd). Visos ataskaitos viešai skelbiamos http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga. Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2023-12-18 Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos 2024–2028 metų programos parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-658. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-01-30. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-05-24. Parengta, su atsakingomis institucijomis suderinta ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024-07-09 sprendimu Nr. T-535 patvirtinta Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos 2024–2028 metų programa | 74096 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  | 497871 |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, želdinių ekspertizė | Priemonės vykdytojas – UAB „Terra Modus“. Paslaugos teiktos pagal 2024-06-10 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-343. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-06-10. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-16. Atlikta Dainavos parko želdinių inventorizacija | 4719 |
| 4.6.2. | Miesto želdinių, želdynų ir žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, būklės gerinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-04-26 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263 ir 2024-01-15 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-19. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-01-02. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-12-31. Atlikti medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, vėjavartų, vėjalaužų ir pavojų keliančių medžių šalinimo, kelmų rovimo, žaliųjų plotų priežiūros (šienavimo ir atžalų šalinimo) Kauno mieste darbai. Pasodinti 429 medeliai. Priemonės vykdytojas – UAB „Frezijų puokštė“. Sodmenys įsigyti pagal 2024-01-25 lapuočių medžių sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-37. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-03-14. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-10-29. Įsigyti 45 sodinukai. Priemonės vykdytojas – UAB „Megaplantas“. Sodmenys įsigyti pagal 2023-05-16 dekoratyvinių vaismedžių, spygliuočių medžių ir krūmų sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-290 ir 2023-05-15 lapuočių medžių sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-289. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-04-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-04. Įsigyti 384 sodinukai | 399516 |
| 4.6.3. | Želdinių sanitarinės būklės gerinimas (arboristinė priežiūra, kenkėjų ir ligų prevencija) | Priemonės vykdytojas – UAB „Arboristas Renatas“. Paslaugos teiktos pagal 2023-07-14 vertingų medžių įvertinimo ir sutvarkymo (arboristiniais metodais) paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-384. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-06-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-17. Parengti arboristiniai vertinimai 19 senų ąžuolų ir 2 seniems klevams. Medžiai nugenėti, sutvirtinti, medžių polajis supurentas, į dirvožemį įterpti biostimuliatoriai. Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023-12-28 Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų plotų priežiūros sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-10-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data –2024-11-30. Surinkta ir išvežta utilizuoti 368 kub. m kaštonų lapų | 38675 |
| 4.6.4. | Kauno miesto miškų priežiūra ir tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-04-26 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263 ir 2024-01-15 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-19. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-01-02. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-12-31. Jono Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), Lampėdžių miško parke, Ąžuolyne, Aukštųjų Šančių ąžuolyne, Pažaislio miško parke ir dalyje kitų Kauno miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotų miškų (apie 730 ha plote) vykdyta bendroji miškų priežiūra ir apsauga, atlikti miško įveisimo, žolinės augmenijos šienavimo ir krūmų kirtimo, želdinių priežiūros (auklėjimo), medžių ir medynų genėjimo darbai, sanitariniai miško ir kraštovaizdžio kirtimai | 50000 |
| 4.6.5. | Želdynų ir želdinių būklės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynų vizija“. Paslaugos teiktos pagal 2022-07-20 Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos vykdymo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-430. Priemonės vykdymo pradžios data – 2024-03-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-06. Želdinių stebėsena vykdyta visus metus. Parengta Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės ataskaita, kuri buvo paskelbta https://www.kaunas.lt/aplinka/krastovaizdis-ir-zeldiniai/ | 4961 |
|  | Iš viso |  | 1358879 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 294218 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 1314439 |
| 5.4. | Iš viso | 1608657 |

_______________