PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2026 m.

įsakymu Nr.

ŽEMĖS SKLYPŲ J. VIENOŽINSKIO G. 72, 72A IR 72B, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

Rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo koreguojamas detalusis planas, patvirtintas Kauno miesto valdybos 1997 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 38 ,,Dėl pritarimo valdų sumažintos apimties detaliesiems planams“.

2. Planuojama teritorija – žemės sklypai J. Vienožinskio g. 72, 72A ir 72B, Kaune.

3. Nagrinėjamos teritorijos plotas, kvartalo ribos – 240748,51 kv. m.

4. Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (0 37) 42 26 31, el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt.

5. Planavimo iniciatoriai – privatus asmuo.

6. Planavimo tikslai:

6.1 pertvarkyti žemės sklypus, esančius adresu J. Vienožinskio g. 72A ir 72B, Kaune, juos sujungti ir padalyti į du;

6.2. įsiterpusį valstybinės žemės plotą prijungti prie besiribojančių žemės sklypų J. Vienožinskio g. 72, 72A, 72B, Kaune;

6.3. patikslinti žemės sklypų J. Vienožinskio g. 72, 72A, 72B, Kaune, naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas;

6.4. pakeisti ir nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus;

6.5.  nustatyti papildomus detaliojo plano sprendinius;

6.6. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamojoje vietovėje.

7. Planavimo uždaviniai:

7.1. detalizuojant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;

7.2. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

7.3. įvertinti pėsčiųjų, dviračių takų sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

7.4. nurodyti urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimus.

8. Tyrimai, galimybių studijos ir pan. neatliekami.

9. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) – vadovaujamasi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. SPAV atranka ir SPAV atliekami, jei planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytas veiklas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas.

11. Preliminarių sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.

12. Koncepcijos rengimas ir jos nepriklausomas profesinis vertinimas – koncepcija nerengiama, vertinimas neatliekamas.

13. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu pateikimas – pagal poreikį.

14. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

| Etapas | Stadija | Procedūros | Preliminarus terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Parengiamasis |  | Nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, parengiamos planavimo sąlygos | 2026 m. II ketvirtis |
| Rengimo | Esamos būklės įvertinimas | Įvertinamas planuojamos teritorijos užstatymas, inžinerinė infrastruktūra, želdynai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Parengiamas teritorijos topografinis planas LKS-94 koordinačių sistemoje. Esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte apibūdinamas nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė infrastruktūra | 2026 m. III ketvirtis |
|  | Bendrųjų sprendinių formavimas | Nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys | 2026 m. III ketvirtis |
|  | Sprendinių konkretizavimas | Parengiami konkretūs sprendiniai, nustatant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus: nustatomas (-i) teritorijos naudojimo būdas (-ai), numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir kt. | 2026 m. IV ketvirtis |
| Baigiamasis | Sprendinių viešinimas | Sprendinių viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka | 2026 m. IV ketvirtis |
|  | Derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas | Sprendinių derinimas atliekamas Teritorijų planavimo komisijoje per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (TPDRIS). Tikrinimas atliekamas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas – Kauno miesto savivaldybėje. Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre. | 2027 m. I ketvirtis |

_________________________________________