PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m.                                   d.  įsakymu Nr.

KAUNO MIESTO KAŠTONŲ APSAUGOS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS 2015 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonė | Trumpas aprašymas | Priemonės įvykdymo laikas | Atsakingi vykdytojai | Lėšų poreikis vieniems metams, Eur | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kaštonų lapų surinkimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę | Pažeisti kaštonų lapai surenkami ir išvežami į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę utilizuoti ne žemesnėje kaip 45 temperatūroje | Rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto tvarkymo skyriai | 11585 Eur | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
| 2. | Feromoninių medžio lajų ir kamieninių gaudyklių kabinimas, keitimas | Ant kaštonų lajų apačios pritvirtinamos gaudyklės su nekenksmingais feromonais, kurie privilioja kenkėjų patinėlius. Ant medžių kamienų klijuojamos lipnios juostos, prie kurių prilimpa jau suaugę drugiai | Balandžio–rugpjūčio mėn. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius | 11585 Eur | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
| 3. | Akcijos „Gelbėkime kaštonus Kauno mieste“ organizavimas | Akcijos organizuojamos gatvėse, parkuose, skveruose, kur yra daugiausia kaštonų. Akcijos metu sugrėbiami kaštonų lapai ir išvežami į kompostavimo aikštelę | Rugsėjo–lapkričio mėn. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Kaštonų būklės stebėsena | Kaštonų būklės stebėjimas, kovos su kenkėjais būdų ir plotų, kur reikalingas kompleksinis kaštonų gydymas, parinkimas | Nuolat | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius | – | – |
| 5. | Visuomenės informavimas apie kaštonų būklę | Informacija apie kaštonų būklę ir gydymo priemones skelbiama žiniasklaidoje ir Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje | Balandžio–lapkričio mėn. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius | – | – |